# 农用地土壤重金属污染溯源项目（2026年）

# 需求书

揭阳市生态环境局

2026年4月

- 项目背景

农用地土壤重金属污染溯源是源头防控工作中的重要一环，查明当前农用地土壤重金属污染源，对于精准实施污染源治理、促进土壤环境质量改善具有重要意义。根据《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（2023年12月27日）、《关于印发〈土壤污染源头防控行动计划〉的通知》（环土壤〔2024〕80号）、《关于印发〈农用地土壤重金属污染溯源指南〉的通知》（环办土壤函〔2024〕442号）、《广东省生态环境厅办公室关于进一步加强农用地土壤污染源头防控有关工作的通知》（粤环办函〔2024〕58号）等相关要求，分阶段推进农用地土壤重金属污染溯源和整治全覆盖。揭阳市按照国家、省有关工作部署，2026年拟开展农用地土壤重金属污染溯源项目（2026年）。

- 项目任务

针对揭阳普宁市共53个行政村的受污染农用地，通过信息资料收集与分析、现场踏勘与访谈、土壤污染成因研判、补充调查与监测等方式，核实农用地土壤重金属人为污染源，形成当前农用地土壤重金属污染源清单和污染源信息“一张图”，提出有针对性的污染源头管控措施，最终编制农用地土壤重金属污染溯源项目研究报告（普宁市）（含污染源头管控工作方案），实现县区受污染农用地土壤排查面积覆盖率达100%。

- 项目开展依据

（1）《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（国务院公告2021年第32号）；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第二次修正）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）；

（6）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（7）《农用地土壤环境管理办法（试行）》（中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国农业部令第46号）；

（8）关于印发《农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动实施方案》（环办土壤〔2021〕21号）；

（9）《中共中央 国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（2023年12月27日）；

（10）《关于印发〈土壤污染源头防控行动计划〉的通知》（环土壤〔2024〕80号）；

（11）《关于印发〈农用地土壤重金属污染溯源指南〉的通知》（环办土壤函〔2024〕442号）；

（12）《广东省生态环境厅办公室关于进一步加强农用地土壤污染源头防控有关工作的通知》（粤环办函〔2024〕58号）；

（13）《广东省土壤污染防治行动计划实施方案》（2016年12月30日）；

（14）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；

（15）《农田土壤环境质量监测技术规范》（NY/T 395-2012）；

（16）《农用水源环境质量监测技术规范》（NY/T 396-2000）；

（17）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

（18）《地表水环境质量监测技术规范》（HJ 91.2-2022）；

（19）《食品安全国家标准 食品中物质的测定》（GB 5009-2014）；

（20）《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）；

（21）《食品安全国家标准 食品中污染物限量》（GB 2762-2022）；

（22）《粮食（含谷物、豆类、薯类）及制品中铅、镉、铬、汞、硒、砷、铜、锌等八种元素限量》（NY 861-2004）；

（23）《土地质量地球化学评价规范》（DZ/T 0295-2016）；

（24）《环境空气 降尘的测定 重量法》（HJ 1221-2021）；

（25）《区域生态地球化学评价规范》（DZ/T 0289-2015）；

（26）《畜禽粪便监测技术规范》（GB/T 25169-2022）；

（27）《农业机械试验条件 测定方法的一般规定》（GB/T 5262-2008）；

（28）《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

以及其他相关政策与技术规范要求。

- 项目内容

1、资料收集与分析准备

针对揭阳普宁市的全部受污染农用地，通过信息资料收集、人为污染源情况研判、土壤污染成因初步研判等，识别农用地土壤重金属潜在污染源，并准备现场工作材料。

2、现场排查与补充监测

根据污染成因初步研判结果和潜在污染源清单，开展现场查勘与访谈、污染成因/污染源定性判断、潜在污染源排查、补充采样与监测等，研判污染成因，筛选出疑似污染源。

3、清单建立与成果整理

通过对疑似污染源的进一步研判，核实确定污染源清单，形成污染源信息“一张图”，并结合地方实际情况，针对性提出见效快、成本低、易操作的农用地土壤重金属污染源头管控工作方案。

- 项目进度要求

自合同签订之日起至2026年11月30日完成，成果满足委托方及相关技术规范的要求。具体进度安排根据国家及省的要求进行调整。

- 项目提交成果

（1）农用地土壤重金属污染溯源项目实施方案（普宁市）；

（2）农用地土壤重金属污染溯源项目研究报告（普宁市）（含污染源头管控工作方案）；

（3）农用地土壤重金属污染源清单（普宁市）；

（4）农用地土壤重金属污染源信息“一张图”（普宁市）。

七、投标人资格要求

投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）

（4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

（5）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。（响应投标（报价）函相关承诺要求内容）。

（7）本项目接受联合体响应，联合体家数最多不能超过2家，联合体协议中须明确主办方并载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

八、项目预算

项目预算为140万元（详见预算表），本项目专门面向中小型企业，最终金额以公开招投标结果为准。

九、成果和验收标准

1、项目成果通过专家技术评审及管理部门验收，同时符合相关技术规定的要求；

2、项目成果需向委托方提供纸质文件4套及电子文件。

十、付款和结算方式

由委托方按下列程序付款：

1、项目合同签订后10个工作日内支付总费用的30%；

2、完成并提交《农用地土壤重金属污染溯源项目实施方案（普宁市）》、《农用地土壤重金属污染溯源项目研究报告（普宁市）》（含污染源头管控工作方案）、《农用地土壤重金属污染源清单（普宁市）》、《农用地土壤重金属污染源信息“一张图”（普宁市）》（初稿）后10个工作日内支付总费用的40%；

3、提交所有项目成果报告并通过专家评审及管理部门验收后10个工作日内支付总费用的30%；

4、中标人凭合同、中标人开具的正式发票以及中标通知书等有效文件与招标人结算。

5、付款时间不包括财政审查时间。